2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.20前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 4.10前确定产品定位；
* 4.15前完成第一版界面原型；
* 4.20前确定第一版产品范围；
* 5.5前完成主要技术点研究；

2019．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．6-7月：测试完善