项目章程

* **项目名称**

儿童益智APP

* **项目经理**

张胜然

* **项目背景**

随着时代的发展，生活压力越来越大，生活节奏越来越快，越来越多的家长没有时间陪伴孩子，对孩子进行正确的学前教育与引导

* **项目目标**

给儿童提供优质内容，帮助家长辅助教育孩子

* **项目范围**
  + 内容提供：为儿童提供优质内容
  + 公共功能：广告、游戏、课程推荐；
  + 管理员功能：课程上架
* **进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 3.20前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 4.10前确定产品定位；
* 4.15前完成第一版界面原型；
* 4.20前确定第一版产品范围；
* 5.5前完成主要技术点研究；

2019．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．6-7月：测试完善

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**