项目章程

* **项目名称**

儿童学习APP

* **项目经理**

张胜然

* **项目背景**

随着时代的发展，生活节奏快速，年轻的父母为生活奔波劳碌，自由时间少之又少，基本没有时间和精力去陪伴孩子、教育孩子。为促进亲子关系，减少父母压力，又使孩子得到良好的教育，一款可以让孩子快乐学习，健康成长的教育app是必不可少的。

* **项目目标**

建设并运营一个提供教育素材和灵活的教育方式的儿童教育APP，为年轻父母提供便捷的教育服务，以减轻父母的教育压力。

* **项目范围**
  + 教育系统支持：入驻、管理教育素材及分类、反馈处理、查看历史数据；
  + 父母教育：儿童学习浏览记录查看、意见反馈、教育素材查询及浏览，网络教育课程购买及学习；
  + 儿童学习：知识、娱乐素材类别查询及浏览、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、知识素材推荐、特定活动；
  + 管理员功能：教育系统审核、广告管理、推荐素材管理、活动审核、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5-6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7-9月：产品进入产品功能测试阶段（吸引尽可能广泛的教育系统和家长儿童进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**