|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 儿童认可度不高 | 没有足够把握儿童的心理特征 | 商业风险 |
| R2 | 父母认可度不高 | 没有足够把握父母的需求和参与网络课程特点 | 商业风险 |
| R3 | 教育系统参与度不高 | 教育系统对网络资源出售和网络课程出售的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R5 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R6 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |